Россия, Москва, 2022 г.

Итоговый отчет

Инвестиционный проект:

«Отель на 40 бунгало на острове Самуи (Таиланд)»

Составители:

«Российский Экспертно-Правовой Центр»

Ф.И.О. инициатора проекта:

Терешко Дмитрий Владимирович

Дата составления отчета:

15.03.2022 г.

Состав экспертной комиссии:

- Страховая компания: Дацков Олег Юрьевич, Брокер страхового рынка Lloyds (Великобритания). Вид экспертизы: Составление экспертного отчета «О необходимости и стоимости страхования и перестрахования рисков не возврата инвестиций на международном страховом рынке».

- Управляющая компания: Хорошаев Сергей Владимирович,  Генеральный директор Управляющей Компании «Национальная Экологическая Компания» (Москва). Директор Управляющей компании «Центр Контроля Качества» (Москва). Куратор проектов Группа Компаний РОЭЛ. Вид экспертизы: Составление экспертного отчета «О необходимости, стоимости и форме независимого управления проектом профессиональной управляющей компанией».

- Юридическая компания: Скрябин Геннадий Васильевич, директор по работе с клиентами Российского Экспертно-Правового Центра. Вид экспертизы: Составление экспертного отчета «О необходимости, стоимости и формате юридического сопровождения инвестиционной сделки и проектной компании, крупной юридической компанией».

- Кадровая аттестация: Горбачев Александр Владимирович, Генеральный директор ЗАО "Лаборатория Human Technologies" (Москва). Вид экспертизы: Составление экспертного отчета «Кадровая аттестация на должность руководителя проекта».

- Оценка кадров: Климова Мария Алексеевна, Генеральный директор «Центр развития и реализации человека ВуВей» (Москва). Вид экспертизы: Составление экспертного отчета «Анализ и исследование кадрового потенциала инициатора проекта».

- Оценочная компания: Гребенников Александр Александрович, Генеральный директор «Altex Consulting». Вид экспертизы: Составление экспертного отчета «Оценка реальной рыночной стоимости инвестиционного проекта, исходя из анализа данных, представленных в проектной документации».

- Группа компаний «Финансовая Аналитика» (Москва). Андрей Иванов

Руководитель «Департамент оценки благонадежности заемщиков». Вид

экспертизы: «Системный анализ документов, представленных рядом

компаний-экспертов Исполнителя».

- Центр системной обработки и аналитики информации: Петров Николай Владимирович. Вид экспертизы: «Составление итогового отчета инвестиционного проекта заказчика услуг».

- Центр прогнозирования бизнеса: Красных Елена Алексеевна. Вид экспертизы: «Составление итогового отчета по успешности и эффективности реализации проекта его командой инициаторов».

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Миссия: | «Отель на 40 бунгало на острове Самуи (Таиланд)» |
| --- | --- |
| Цели: | Миссия проекта – создание узнаваемого бренда в мире гостиничного бизнеса |
| Стратегия: | Главным желаемым результатом является достижение финансового результата в сроки, указанные в проекте. |
| Общий объем инвестиций: | 4600000 евро |
| Наличие бизнес плана | Да |
| Срок окупаемости проекта: | 48 месяцев |
| Доля акционерного капитала инвесторам: | По договоренности |
| Местонахождение бизнеса: | Самуи Тайланд |
| Количество Менеджеров по проекту: | 1 Человек |

Экспресс отчет о стоимости участия в проекте

дополнительных компаний – партнеров:

По результатам проведения согласований, тестирования, аналитических интервью и собеседований с гражданином Терешко Д.В. эксперты пришли к следующим выводам:

| Перечень Бизнес процессов | Необходимость перевода на аутсорсинг | Предварительная стоимость, - % от прибыли проекта | Компания - Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Страхование рисков не возврата инвестиций | Да | 17% | Страховая группа Lloyd,s |
| Управление проектом | Да | 10% | УК ЦКК |
| Финансовый контроль инвестиций | Да | 3% | Члены Аудиторской Палаты России |
| Юридическое и налоговое сопровождение | Да | 1% | Члены Объединения Корпоративных Юристов России |
| Кадровое обеспечение | Да | 3% | ЗАО HR Лаборатория Human Technologies |
| Прочие процессы | Да | 1% | Altex Consulting |
| Итого: |  | 35% |  |

Итоговый отчет о стоимости, необходимости и формах участия в проекте третьих лиц:

Инициатор инвестиционного проекта, не имеет залога и поручителей, не имеет достаточных финансовых средства участия в проекте, со своей стороны. Инициатор проекта теперь имеет возможность предоставлять инвесторам и кредиторам, пакет документов РЭПЦ в качестве основного механизма снижения проектных рисков – до минимума!

Пакет документов РЭПЦ был диверсифицирован группой экспертов, специально для ускорения этапа заключения инвестиционной сделки между инвестором и инициатором проекта, на прозрачных и открытых условиях.

Итоговый отчет позволяет переводить необходимую часть рисков, функций и обязательств по реализации проекта – на профессионалов, имеющих огромный опыт, безупречную репутацию и надежность. При этом необходимо понимать, что перевод функций и обязательств на третьих лиц по проекту, является не обязательной, а добровольной мерой, и производится только в случае необходимости и при желании инициатора и инвестора проекта!

| Необходимость и стоимость перестрахования рисков на международном страховом рынке | 5% от общего объема инвестиций, требуемых в проект. При условии подбора и аттестации нового исполнительного директора проекта, имеющего диплом МВА установленного образца, из прилагаемого списка ВУЗов. |
| --- | --- |
| Необходимость и стоимость независимого управления проектом, со стороны профессиональной управляющей компании | Не требуется Функция «упразднена» |
| Необходимость и стоимость финансового контроля целевого расходования денежных средств, со стороны аудиторской компании | Не требуется Функция «упразднена» |
| Необходимость и стоимость юридического сопровождения инвестиционной сделки и юридической поддержке проекта на всем сроке его реализации | Не требуется Функция «упразднена» |
| Необходимость и стоимость кадрового обеспечения организации, на всем сроке реализации проекта | Требуется помощь в подборе кандидата на должность исполнительного директора проекта и проведении повторной процедуры Стоимость услуг по подбору кадров - Договорная |
| Реальная рыночная стоимость объекта инвестиций | 4600000 евро |
| Компании эксперты | Партнеры РЭПЦ |
| Дата составления отчета | 15.03.2022 г. |

Стоимость работ по дополнительной финансовой и юридической проверке чистоты инвестиционной сделки, за счет инвесторов проекта, составляет в 350.000 рублей и по времени займет до 2-х месяцев.

Выводы и рекомендации

В соответствии с данными экспресс отчета предварительная стоимость услуг компаний-партнеров проекта составляет 35 % прибыли проекта. Эффективным механизмом снижения стоимости услуг внешних компаний является механизм диверсификации (перераспределения) рисков, функций и обязательств по проекту, между ее потенциальными участниками.

В процессе составления настоящего итогового отчета, специалисты провели работы по перераспределению рисков, функций и обязательств между собой и получили  новую схему взаимных обязательств компаний-участников проекта. Акцент в новой «схеме диверсификации» был сделан на подборе кадров проекта и перестраховании рисков не возврата инвестиций в крупных иностранных страховых компаниях. Остальные бизнес процессы (независимое управление, финансовый контроль, юридическое сопровождение)  специалисты компенсировали и «упразднили».

Таким образом, в качестве основного аргумента снижения страховых премий                                     иностранных страховых компаний, специалистами был предложен инструмент управления бизнесом собственной профессиональной командой проекта. В виду присутствия у инициатора проекта предпринимательских рисков, специалисты включили в состав участников проекта исполнительного директора, имеющего диплом бизнес образовании степени МВА (Магистра Делового Администрирования). При этом, чтобы не усложнять процесс финансово-хозяйственных операций по проекту, функции генерального директора проекта решили сохранить за инициатором проекта.

Схема диверсификации рисков, функций и обязательств по реализации проекта, полностью устраивает каждую из сторон проекта:

- Инициатор проекта оставляет за собой пост генерального директора проекта и имеет возможность принимать самостоятельные решения в во всех финансово-хозяйственных вопросах по проекту. Проект резко увеличивает свою инвестиционную привлекательность для кредиторов и инвесторов.

- Инвестор проекта получает низкий процент страховых взносов, уплачиваемых не с прибыли проекта (не постоянно, на всем сроке реализации проекта во времени), а единовременно, на стадии «входа» инвестора в проект. Инструмент страхования рисков является самой эффективной гарантией возвратности денежных средств инвесторов.

- Страховой брокер Lloyds получает профессиональную команду проекта, включающую в себя: инициатора (генерального директора проекта) и менеджера (исполнительного директора проекта), имеющего высшую степень бизнес образования в России. Такое обстоятельство, позволяет страховым компаниям пересмотреть свои страховые премии, значительно снизив их, в виду повышенной прозрачности и прогнозируемости исхода реализации проекта.

Схему диверсификации рисков успешна прошла согласование с брокерами страхового рынка Lloyds,  в результате переговоров с которыми, брокерами рынка Lloyds были выдвинуты встречные требования: Кандидат на должность исполнительного директора должен  иметь такой диплом Магистра Делового Администрирования ВУЗа России, где 50% преподавательского состава – иностранцы. Если инициатор проекта найдет и пригласит в роли Топ менеджера с дипломами МВА нового специалиста и тот заявит о себе как новый управляющий проекта, тогда проект будет подкреплен недостающим звеном в топ менеджменте. На кандидата с дипломом МВА (исполнительного директора проекта) должно быть переведено ряд функций и обязательств (трудовой контракт на весь срок реализации проекта) по совместной реализации проекта. Новый член проектной команды должен принять на себя часть функций и обязательств и «разбавить» предпринимательские риски, выявленные, в ходе проведения системной экспертизы. Согласно новой схеме взаимных обязательств, функция страхования рисков не возврата инвестиций, на международном страховом рынке Lloyds,  составит не 17% всей прибыли проекта, а всего 5% от общего объема инвестиций.

Список ВУЗОВ России допущенных до участия в подборе кадров страховыми брокерами рынка Lloyds (Великобритания)

- Программа МВА Академия народного хозяйства при правительстве РФ

- Программа МВА Высшая коммерческая школа минэкономразвития России

- Программа МВА. Высшая школа бизнеса МГУ Им. Ломоносова

- Программа МВА. Высшая школа менеджмента Государственного университета – высшей школы экономики

- Программа МВА. Высшая школа управления и бизнеса Российского Нового Университета

- Программа МВА. GENERAL MENEGEMENT Государственный Университет Управления

- Программа МВА. Международный Университет в Москве

- Программа GENERAL. Институт магистерской Подготовки МГУ Экономики, Статистики и Информатики

- МВА – GENERAL. Институт мировой экономики и бизнеса при РУДН

- Программа МВА. Санкт Петербургский Международный институт менеджмента

- Full Time International MBA, Vlerick Leuven Gent Management School (Кампус в Санкт Петербурге).

Для снижения страховых премий иностранных страховых компаний, в размере до 5% от общего объема инвестиций, требуемых в проект, постановили:

- Инициатор проекта, собственными силами и за свой счет, производит подбор нового кандидата на должность исполнительного директора, с сохранением за собой функции предпринимателя (хозяина и партнера) и генерального директора проекта. Новый кандидат на должность исполнительного директора проекта должен иметь диплом MBA (магистр делового администрирования) из числа списков ВУЗов России, представленного. Для поиска и нахождения нового кандидата на должность исполнительного директора проекта инициатору проекта рекомендуется обратиться за услугами по поиску и подбору менеджера проекта - в любое крупное каловое агентство «Охотники за головами».

- Инициатор проекта самостоятельно проводит первые встречи с кандидатами на должность исполнительного директора проекта, и выбирает себе наиболее подходящего ему, в деловом и личном плане, партнера по проекту. Далее инициатор проекта самостоятельно готовит (передает партнеру по проекту все компетенции, знания и конфиденциальную информацию) нового кандидата к прохождению повторной экспертизы проекта. При этом, оплату услуг за проведение повторной экспертизы нового кандидата на должность исполнительного директора проекта, предлагается возложить на инвестора проекта!

- Инвестор проекта оплачивает расходы за проведение повторной экспертизы за исполнительного директора.

- Эксперты оперативно проводят повторную экспертизу проекта. Акцент в проведении повторной экспертизы будет сделан на деловые компетенции исполнительно директора проекта. Результатом проведения повторной экспертизы станет утверждение тестируемого на должность исполнительного директора проекта.

- Страховой брокер рынка Lloyds снижает общую сумму страховой премии по проекту до 5% от общего объема инвестиций, требуемых в проект.

- Инвестор проекта страхует основные риски не возврата инвестиций с помощью перестраховщиков в России. Проект быстро и успешно запускается и реализуется.

ОСНОВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

КАДРОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

КРАТКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ – КАДРОВИКОВ:

| Инициатор Проекта | Терешко Д.В. |
| --- | --- |
| Соответствие должности предпринимателя, инициатора проекта (генерального директора) Должность требуется на старте проекта | 70% |
| Соответствие должности менеджера (исполнительного директора) проекта Должность требуется на всем сроке реализации проекта | 50% |
| Услуги по кадровому сопровождению проекта Календарные сроки Стоимость услуг | Рекомендуется Пост-инвестиционная фаза Договорная стоимость услуг |
| Услуги по подбору кандидатов на позицию «Предприниматель проекта» Календарные сроки Стоимость услуг | Не требуются |
| Услуги по подбору кандидатов на позицию «Топ менеджер проекта» Календарные сроки Стоимость услуг | Требуются Пред-инвестиционная фаза проекта Договорная стоимость услуг |
| Услуги по кадровой аттестации новых кандидатов на должности менеджера или предпринимателя проекта Календарные сроки Стоимость услуг | Рекомендуется Пред-инвестиционная фаза Договорная стоимость услуг |
| Общая стоимость кадрового сопровождения проекта | 4% от прибыли инвестиционного проекта |
| Исполнители: | ТОП 30 Кадровых агентств Москвы |

Выводы и рекомендации «экспертов – кадровиков»

- Необходима смена позиции ТОП менеджер проекта.

- Необходимы услуги кадровых компаний «Head Hunters» (Охотники за головами) для поиска и смены кандидата на должность  генерального директора проекта.

- Инициатор проекта может самостоятельно обратиться в любые крупные кадровые агентства, специализирующиеся на поиске ТОП менеджеров проектов.

- Смены позиции Топ менеджера проекта рекомендуется провести на пред-инвестиционной фазе.

- Дополнительно, рекомендуется частичный перевод кадрового сопровождения проекта на кадровое агентство, из числа ТОП 30

ПРОГНОЗ ИСХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ЗАДАННОМ СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ И ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА

На основании проведенного исследования и анализа экспертных заключений и персональных данных по инициатору проекта, экспертами сделаны следующие выводы:

| Прогноз успешности реализации проекта в заданном составе участников проекта, с учетом предоставленной схемы диверсификации рисков проекта | 90% |
| --- | --- |
| Прогноз успешности реализации проекта его инициатором | 50% |
| Стратегический потенциал команды инвестиционного проекта | 70% |
| Стратегический потенциал инвестиционного проекта | 70% |
| Наиболее благоприятная дата старта проекта | Август 2022 года |

ОЦЕНКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ЗАЕМЩИКА

(ЮРИДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА)

На основании проведенного аналитического интервью с инициатором проекта и предоставленных на правовую экспертизу документов, сделаны следующие выводы:

| Ф.И.О. Инициатор проекта | Терешко Д.В. |
| --- | --- |
| Общая юридическая грамотность и компетентность инициатора проекта в % от 0 до 100% | достаточная 60% |
| Необходимость юридического сопровождения бизнес проекта на всем сроке его реализации (Юридический аутсорсинг) | Не требуется, функция переведена на юристов |
| Стоимость услуг по юридическому сопровождению бизнес проекта в % от суммы займа (% от прибыли проекта) | Первоначальная стоимость услуг составляла 1 % от прибыли проекта. В результате диверсификации, функция была «упразднена» и переведена на специалистов |
| Общая схема минимизации налогообложения по проекту Заказчика Выбор места регистрации проектной компании (свободные экономические или оффшорные зоны) | Ввиду специфики бизнес проекта, рекомендуется регистрация ООО по месту реализации проекта, предлагается упрощенная система налогообложения |
| Необходимость создания собственного штата юристов в проектной компании | Не требуется |
| Юридическое сопровождение преддоговорной работы, с участием юристов в переговорном процессе. Оказание юридической помощи посредством юридических консультаций, разъяснений действующего налогового законодательства, как в целом по возникшей проблеме, так и по отдельным её аспектам и тонкостям: | Функция переведена на экспертов – юристов |
| Юридическое сопровождение инвестиционной сделки: консультации по правовым вопросам; заключения инвестиционного договора, помощи в ведении переговоров с инвесторами Составление документов правового характера: инвестиционного контракта, договора об открытии проектной компании и т.д. Составление различных финансово-хозяйственных договоров предприятия, включая выработку эффективного способа обеспечения исполнения обязательств Оценка правовых рисков заключаемых инвестиционных сделок третьими лицами, включая подготовку комплексного юридического заключения инвестиционных контрактов | Функция переведена на экспертов – юристов |
| Методические рекомендации по организации юридической службы на предприятии клиента Юридический документооборот проектной компании: трудовой кодекс (трудовые контракты с персоналом); юридические договора с деловыми партнерами (поставщики, клиенты, подрядчики, государственные структуры, иные партнеры проекта) | Функция переведена на экспертов – юристов или ассоциированных членов Объединения Корпоративных Юристов России |
| Представительство от имени и в интересах клиента в государственных, правоохранительных, судебных, административных, общественных, предпринимательских и других структурах. Подготовка непосредственных обращений клиента в государственные, общественные, предпринимательские, научные, учебные, культурные и др. организации по необходимым вопросам. | Не требуется |
| Сбор различных доказательств в пользу клиента на основе запросов, экспертиз, научных заключений, авторских патентов, дополнительных обследований, ревизий, проверок, показаний свидетелей и очевидцев, логических умозаключений; | Не требуется |
| Разъяснение правового значения определённых юридических терминов в направлении деятнльсти бизнеса Заказчика | Не требуется |

ОЦЕНКА БЛАГОНАДЕЖНОСТИ ЗАЕМЩИКА

(ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ)

В результате проведения ряда кабинетных исследований, сбора информации о личности заемщика, применения различных систем оценки благонадежности инициатора проекта, были сделаны следующие выводы:

| Инициатор проекта | Терешко Д.В. |
| --- | --- |
| Необходимость финансового контроля целевого расходования инвестиций со стороны аудиторских компаний | Функция упразднена |
| Стоимость целевого расходования инвестиций со стороны аудиторских компаний | Первоначальная стоимость фин. контроля составляла 3% от прибыли проекта, на всем сроке его реализации |
| Форма финансового контроля инвестиций со стороны аудиторской компании | Изначально, рекомендовался главный бухгалтер, имеющий право второй подписи на всех финансовых документах организации |
| Исполнитель по финансовому контролю целевого расходования инвестиций | Члены Аудиторской Палаты России из списка ТОП 30 |
| Скоринговая система оценки благонадежности заёмщика, по методам Российских банков | 60% Благонадежности |
| Общая степень благонадежности заемщика по методам аудиторских компаний в % от 0 до 100 % | 60% Благонадежности |
| Проверка на связи с криминалитетом по линиям МВД РФ; Проверка кредитных историй заемщика по линиям НБКИ… Содержание раздела: информация о результатах проверки руководителя и учредителя по «учетам» и базам данных. | Отрицательных моментов НЕ ВЫЯВЛЕНО |
| Данные бухгалтерских балансов на последнюю отчетную дату. Информация об активах компании; Содержание раздела: Информацию из бухгалтерской отчетности компании за последний отчетный период. | НЕ ИМЕЕТСЯ |
| Участие в судебных разбирательствах, негативная или позитивная информация; Содержание раздела: негативную и/или позитивную информацию, наличие претензий контрагентов, публичные скандалы, судебные и арбитражные процессы | Отрицательных моментов НЕ ВЫЯВЛЕНО |

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА

На основании проведенного аналитического интервью с инициатором проекта и предоставленного бизнес-плана проекта, экспертами – оценщиками были сделаны следующие выводы:

Инвестиции – это всегда риск для инвестора, поскольку они возвращаются и приносят прибыль только при условии, что инвестиционный проект оказался успешным. В случае с банковскими кредитами - ситуация несколько иная, потому что в кредитном договоре всегда оговорен срок возврата заемных средств и процентная ставка за пользование ими.

| Инициатор проекта | Терешко Д.В. |
| --- | --- |
| Стадия проекта | Начальная |
| Наличие материальных активов: здания, сооружения, оборудование… | имеется |
| Наличие объектов интеллектуальной собственности: патенты, авторские права… | не имеется |
| Заявленная общая сумма инвестиций, требуемых в проект | 4600000 евро |
| Заявленные сроки окупаемости проекта | 48 месяцев |
| Рентабельность проекта | 37% годовых |
| Завяленный инициатором источник финансирования проекта | Частные инвестиции |
| Подтвержденная рыночная стоимость чистых активов | Не имеется |
| Подтвержденная стоимость капитализация бизнеса | Не имеется |
| Подтвержденная стоимость бизнеса, как непрерывно функционирующего предприятия, приносящего доход (DCF) | Не имеется |
| Подтвержденная оценка эффективности инвестиционного проекта/предприятия | Проверено экспертами и подтверждено пунктами бизнес-плана проекта |
| Подтвержденный уровень доходности инвестиций |  |
| Определенный оценщиками общий уровень риска инвестиционных вложений | Уровень риска средний. |
| Целесообразность инвестиционных вложений, обоснование принятия инвестиционного решения | Рекомендуется с осторожностью! При условии выполнения условий схемы диверсификации рисков, функций и обязательств со стороны страховых и кадровых компаний – партнеров проекта |
| Допустимая цена покупки проекта/бизнеса (Реальная рыночная стоимость проекта/бизнеса) | 4600000 евро |
| Дата проведения оценки рыночной стоимости проекта | 15.03.2022 г. |

Дополнительная оценочная  таблица

| Наименование показателя | Степень присутствия показателя в проекте (%) | Степень осознанности и понимания показателя Клиентом Заказчика (%) |
| --- | --- | --- |
| Концепция проекта | 100% | 100% |
| Пред-проектное обоснование инвестиций | 50% | 50% |
| Выбор и согласование места размещение объекта | 100% | 100% |
| Отношение местных органов власти к проекту | 50% | 50% |
| Эффективность стратегии по достижению целей проекта | 60% | 70% |
| Финансово – экономическая жизнеспособность проекта | 70% | 80% |
| Организационно – технический потенциал проекта | 70% | 80% |
| Уровень гарантий по кредитным ресурсам проекта | 80% | 80% |
| Риск качества управления | 40% | 40% |
| Уровень квалификации команды управления | 60% | 50% |
| Устойчивость команды управления | 30% | 40% |
| Влияние руководства во властных структурах | 50% | 50% |
| Риск финансового инвестирования | 40% | 40% |
| Риск реального инвестирования | 40% | 40% |
| Внешние риски | 40% | 40% |
| Внутренние риски | 30% | 40% |
| Технико – технологические риски | 20% | 50% |

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ НЕ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

На основании проведенного аналитического интервью с инициатором проекта и предоставленных на страховую экспертизу документов, андеррайтерами, сделаны следующие выводы:

| Инвестиционный проект | «Отель на 40 бунгало на острове Самуи (Таиланд)» |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Терешко Д.В. |
| Необходимость страхования классических видов проектных рисков | Требуется |
| Необходимость страхования нестандартных групп финансовых и инвестиционных рисков | Требуется |
| Необходимость перестрахования рисков на международном страховом рынке | Обязательна! Единственный приемлемый механизм снижения общей стоимости страховых премий! |
| Стоимость страхования классических видов проектных рисков | 2% от общей стоимости проекта |
| Стоимость страхования нестандартных групп финансовых и инвестиционных рисков | 5% от общей стоимости проекта |
| Стоимость перестрахования необходимой части рисков на международном страховом рынке | 5% от общей стоимости проекта |
| Форма участия страховой компании в проекте. Механизм снижения финансовых и проектных рисков | Обязательная диверсификация рисков, на новые подгруппы рисков, с возможностью перестрахования новых подгрупп рисков на международном страховом рынке |
| Компания – эксперт | Страховой брокер рынка Lloyds (Москва) |
| Компания страховщик | Брокеры страхового рынка Lloyds в России |
| Актуальность действия расчетов | До 2027 года |

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА

(НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ)

На основании проведенного аналитического интервью с инициатором проекта и предоставленных на управленческую экспертизу документов, экспертами  сделаны следующие выводы:

| Инициатор проекта | Терешко Д.В. |
| --- | --- |
| Инвестиционный проект | «Отель на 40 бунгало на острове Самуи (Таиланд)» |
| Необходимость независимого управления проектом со стороны управляющей компании | Не требуется, в виду упразднения данной функции УК ЦКК |
| Стоимость участия управляющей компании в проекте заемщика | Первоначальная стоимость независимого управления проектом составляла 8% от прибыли проекта |
| Форма участия управляющей компании в проекте заемщика | Предполагалась форма полного кураторства проекта, со стороны крупной управляющей компании. В настоящем времени, функция независимого управления проектом упразднена и переведена на аутсорсинг в страховую компанию. |
| Степень профессиональной компетентности инициатора проекта в % по 100 бальной шкале | 60% |
| Управляющая компания – исполнитель: | УК ЦКК |