Социально-экономическое некоммерческое партнерство «Объединение работодателей города Ельца»

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПАРКА «ПЕТРОВСКИЙ»

Июнь 2007 г.

1. РЕЗЮМЕ

Наименование проекта: «Проект реконструкции парка «Петровский» 399774 Липецкая область, г. Елец, ул. К. Маркса, д. 22 Контактный телефон юридического лица (47467)20205 Инициатор проекта: Социально-экономическое некоммерческое партнерство «Объединение работодателей города Ельца»

Количество учредителей (участников) - 7, в том числе: юридических лиц - 7; физических лиц - 0.

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах) юридического лица:

Таблица 1. Сведения об уставном капитале

| 1. | Вид | Уставный капитал |
| --- | --- | --- |
| 2. | Размер (в рублях) | 1400000 |

Организационно-правовая форма реализации проекта: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Петровский парк»

- Цели проекта

Потребности г. Ельца и текущее состояние объекта диктует необходимость его развития в кратчайшие сроки. В связи с этим проект предлагает наиболее эффективное вложение средств инвесторов в объекты существующего парка.

Создание парка «Петровский» в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа регионального уровня «Елец», оказывающего гостиничные услуги существенно повысит эффективность функционирования существующего парка и введет новые виды услуг для клиентов.

- Тип проекта

Реконструкция и модернизация существующего парка «Петровский», новое строительство, оказание услуг, в том числе и туристского типа.

1.3.   Способ достижения цели

Разработка и выпуск новой конкурентоспособной продукции, оказание услуг, выход на новые рынки сбыта и т. п.

1.4. Сроки и этапы реализации проекта

- Уточнение основных положений бизнес-плана и рынка оказания гостиничных услуг в г. Ельце (июнь 2007г.)

- Поиск инвесторов для реализации проекта (январь-май 2007г.)

- Строительство зданий гостиничного комплекса, включая ресторан, конференц-зала, сувенирного и торгового павильонов, пункта проката, а также стоянки для автомобилей (2007-2010г.г.)

- Обеспечение окупаемости инвестиционного проекта (2010-2014г.г.)

- Получение прибыли от реализации проекта (с 2012г.)

1.4.   Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта

Общая стоимость проекта: 500 млн. руб. Схема финансирования:

Этапы реализации проекта по годам2010г.2011г.2012г.2013г.Годовой доход от реализации проекта, тыс. руб.125890201424322278,4515645,5Полные текущие издержки, тыс. руб.5035680569,6128911,4206258,2Прибыль, тыс. руб.75534120854,4193367309387,3

Таблица 2. Поэтапный план реализации проекта

поиск инвесторов, которые могли бы расширить круг учредителей или предоставить кредит;

- на основе поэтапного объединения средств инвесторов и учредителей.

Как следует из табл. 2, денежная выручка от реализации проекта образуется с учетом:

-	коэффициента инфляции (10%);

-	коэффициента повышения качества услуг населению (10%). Рентабельность проекта составляет 40%. Следовательно, срок окупаемости проекта составит 4 года.

Сильные стороныСлабые стороны1. Имеющийся объект1. Земля: высокий уровень загрязненности, необходимость экологизации2. Расположение в зеленой зоне в пределах города на берегу реки Б. Сосна2. Земля: отсутствие четко выработанного правового статуса и режима налогообложения3. Возможность предоставления комплексного экскурсионного обслуживания3. Относительная близость промышленных предприятий г. Ельца (ОАО «Гидропривод», ОАО «Энергия», ОАО «Прожекторные угли»), ухудшающих экологическую обстановку4.  Соседство  с санаторием-профилакторием «Сосна»4. Отсутствие выхода к реке Б. Сосна, необходимость переноса теплотрассы5. Наличие коммуникаций5. Относительная удаленность от центра г. Ельца6. Внешняя изолированность (автономность)6. Необходимость формирования управленческой команды7. Система безопасности8. Классность9.  Поддержка  со  стороны государственных структур10. Статус резидента ОЭЗТРТРУ «Елец» и соответствующие льготы по налогообложению

Таблица 3. Характеристика парка «Петровский»

1.5.   Сильные и слабые стороны проекта Сильные и слабые стороны проекта представлены в табл. 2.

2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 2.1. Общие данные

Социально-экономическое некоммерческое партнерство «Объединение работодателей города Ельца»

Руководитель: Сосов Юрий Петрович

Председатель совета учредителей ООО «Петровский парк»: Быков Николай Николаевич

399774 Липецкая область, г. Елец, ул. К. Маркса, д. 22 Контактный телефон юридического лица (47467)20205

Сфера деятельности: производство товаров и услуг. Отраслевая   принадлежность:   предприятия народно-хозяйственного комплекса.

Основные виды деятельности: строительство, производство товаров, оказание услуг.

Филиалов и дочерних предприятий не имеет.

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом: учредители ООО «Петровский парк» имеют большой практический опыт в области строительства, создании инфраструктуры, административных и жилых зданий.

2.2. Учредители

Таблица 4. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица

| № п/п | Полное наименование учредителя | Размер вклада (в рублях) | Адрес (место нахождение учредителя) | Контактный телефон учредителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытое акционерное общество «Елецкий птицеперерабатывающий комбинат» | 200000 | 399771, Липецкая область, г. Елец, ул. Мешкова, д.1 | (47467)43232 |
| 2. | Открытое акционерное общество «Елецкое дорожное строительное управление № 3» | 200000 | 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Александровская, д. 1в | (47467)20307 |
| 3. | Закрытое акционерное общество фирма «Елецкие кружева» | 200000 | 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. К. Маркса, д. 22 | (47467)20205 |
| 4. | Закрытое акционерное общество «Отделстрой» | 200000 | 399780, Липецкая область, г. Елец, ул. Ломоносова, дЛЗа |  |
| 5. | Закрытое акционерное общество «Промжилст-рой» | 200000 | 399782, Липецкая область, г. Елец, ул. Костенко, д. 57 | (47467)52885 |
| 6. | Закрытое акционерное общество «Кожа-М» | 200000 | 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.Новолипецкая, Д. 8 | (47467)23087 |
| 7. | Открытое акционерное общество «Елецгидроаг-регат» | 200000 | 399770, Липецкая область, г. Елец, ул.Барковского, Д.З | (47467)20441 |

3. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1. Местонахождение объекта

Обоснование выбора местоположения: территория будущего парка «Петровский» общей площадью 2,5 га, свободна от застройки и находится в живописном месте г. Ельца, наличествует система прудов с проточной водой.

Наличие инфраструктуры: в непосредственной близости от объекта проходит система центрального водопровода и канализации, имеются асфальтированные подъездные пути и система электроосвещения.

3.2. Описание продукта (услуги)

В парке «Петровский» будут оказываться все виды гостиничных услуг, предлагаемых классом «4 звезды» (ресторан, кафе, сауна...). Кроме того, будут предоставляться следующие услуги:

- предоставление гостиничных номеров на определенный срок;

- организация комплексного туристского обслуживания;

- оптовая торговля;

- розничная торговля в неспециализированных магазинах различными напитками;

- деятельность гостиниц и ресторанов;

- деятельность пансионатов и домов отдыха;

- деятельность ресторанов, кафе, баров;

- предоставление туристам экскурсионных услуг;

- сдача в наем собственного недвижимого имущества;

- прокат бытовых и предметов личного пользования;

- рекламная деятельность;

- деятельность санаторно-курортных учреждений;

- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность.

3.3. Анализ конкурентов

В настоящее время отсутствуют конкуренты по полному спектру предоставляемых будущим объектом услуг. Поэтому будем рассматривать конкуренцию по отдельным видам деятельности, заданным настоящим бизнес-планом:

- на территории г. Ельца в настоящее время располагается неклассная гостиница МУП «Гостиница «Елец», (80 койко-мест), не имеющая условий к приему лиц, находящихся в командировке, а также туристов на уровне бизнес-класса;

- пансионат «Сосна» (40 койко-мест) с частичными удобствами и номерами, неприспособленными для приема лиц бизнес-класса;

- в г. Ельце отсутствуют кино-(конференц) залы для проведения производственных, научных и научно-практических симпозиумов, совещаний, семинаров.

3.4. Клиенто-ориентированная политика бизнеса

Основные принципы по созданию клиенто-ориентированной структуры.

Многоуровневая система маркетинга:

- укрепление передней линии работы с клиентом;

- активизация персонала во взаимодействии с внешним климатом;

- организация внутреннего маркетинга;

- переход на стратегический уровень мышления и развития;

-	клиенто-ориентированная политика создаваемого ООО «Петровский парк» предполагает многоуровневую сегментацию рынка.

Потенциальными потребителями услуг ООО «Петровский парк» могут

стать:

- жители г. Ельца;

- отечественные туристы и экскурсанты;

- зарубежные туристы;

- отечественные бизнесмены;

- работники науки.

Для продвижения товара непосредственно до потребителя будут использоваться следующие каналы распределения:

- туристические фирмы, в том числе зарубежные;

- страховые компании;

- непосредственная работа с физическими лицами.

ОбъектСтоимость, тыс. руб.Годовой доход от одного объекта, тыс. руб.1.   Гостиничный   комплекс (2-этажное здание, включая ресторан на 50 мест)300000421252. Павильоны питания50000121253. Кино-(конференц) зал (70 мест)25000122004. Торговые павильоны700063805. Сувенирные павильоны200038256. Стоянка автомобилей200013697. Пункт проката10004500Итого:38700082524

Таблица 5. Характеристика объектов реконструкции и строительства

3.5. Технология реконструкции и строительства

Характеристика объектов инфраструктуры.

Объектами инфраструктуры парка «Петровский» в соответствие со схемой генплана являются:

- Административный корпус

- Мемориальный обелиск, посвященный династии Петровых

- Общественный туалет

- Цветочная клумба

- Беседка

- Детская игровая площадка

- Игровой комплекс

- Детские карусели

- Объемная композиция «Шесты»

- Летняя эстрада.

- Теннисный корт (18 х 36 м)

- Раздевалка, душ, туалет

- Скамьи

- Хозяйственная площадка

- Фонтаны на воде

- Ограждение теннисного корта

- Трибуна (7 рядов)

- Проезд асфальтобетонный

- Мощение тротуарной плиткой

- Специальное покрытие теннисного корта

3.6. Пообъектная реализация проекта и инвестиций

- Возведение объектов инфраструктуры - 2007-20 Юг.г.

- Экологизация парка (очистка территории и прудов от мусора, дико растущих растений, подготовка подъездных путей) - 2007г.

- Строительство 2-этажного гостиничного комплекса, включая ресто ран и административное здание - 2007-20 Юг.г.

- Строительство кино-(конференц) зала - 2007-20Юг.г.

- Инвестиции по годам:       2007г - 80 млн. руб.

2008г. - 185 млн. руб. 2009г. - 235 млн. руб.

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН

4.1. Ценообразование

Сформулируем три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для создаваемого объекта:

- поддержание имиджа;

- получение максимальной прибыли;

- стать лидером по качеству услуг (туристских, в том числе и гостиничных).

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество -высокая цена.

Первоначально цена будет устанавливаться исходя из существующих на сегодня цен на размещение клиентов в городской гостинице.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается установление цен на уровне ниже среднерыночных и возможное повышение их на основе определения эластичности (чувствительности) спроса на данные виды услуг, в том числе в зависимости от:

- присутствия на рынке аналогичных услуг конкурентов (в том числе низкого качества);

- возможной реакцией потребителей на относительно небольшое, либо большое изменение цен, связанное с изменением (либо без изменений) качества услуг.

Рекомендуется также рассмотреть вопрос о предоставлении скидки на уровне 5-10 % (что соответствует мировой практике).

4.2. Продвижение услуг

В условиях современного рынка РФ с ростом числа конкурирующих организаций существенно возрастает роль маркетинговых подходов в организации и продвижении услуг на рынке.

Значительно повысится роль и значение деятельности по формированию благоприятных для фирмы отношений с общественностью («паблик ри-лейшенз»), а также целенаправленных и широкомасштабных рекламных компаний. В условиях наличия выбора предпочитают иметь дело с тем, кого хорошо знают и чья репутация не вызывает сомнений.

Исходя из вышеизложенного, сформулируем предположения по проведению работ в области маркетинговых мероприятий и по стимулированию сбыта:

- политика обслуживания, обучение персонала;

- политика ценообразования;

- создание фирменных проспектов;

- Pablic relations;

- определение границ общественной приемлемости цены и качества услуг;

- объективность рекламы;

- стиль работы и поведение работников компании;

- организация выступлений руководителей в печати, на телевидении и

т.п.;

- спонсирование общественно-значимых мероприятий (конкурсы, симпозиумы, спортивные матчи и т.п.);

- благотворительность;

- создание фирменного стиля.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5Л. Инициатор проекта

Социально-экономическое некоммерческое партнерство «Объединение работодателей города Ельца»

5.2. Организационно-правовая форма реализации проекта

Реализация проекта предполагается в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Петровский парк» с участием юридических лиц в качестве учредителей.

5.3. Оценка инвестиционного потенциала учредителей

Для оценки инвестиционного потенциала учредителей ООО «Петровский парк» необходимо проанализировать их финансовое состояние по данным годовой отчетности за последние три года.

Наименование показателяРекомендуемые значенияКоэффициент абсолютной ликвидности> 0,05Коэффициент срочной ликвидности>0,5Коэффициент покрытия>1Коэффициент собственных средств>0.2Коэффициент финансовой устойчивости>1Коэффициент автономии>1Коэффициент финансовой независимости>0,5

Таблица 6. Минимально необходимый для анализа перечень показателей

Оценка инвестиционного потенциала учредителей представлена в табл. 6-15. Сопоставление коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности свидетельствует, что собственный инвестиционный потенциал учредителей в настоящие время остается низким. Большинство фактических показателей не достигает минимально необходимого уровня (табл.4).

Показатели2003г.2004г.2005г.Отклонение от 2003 г.

2004г.2005г.1.Степень платежеспособности общая, руб.4,203,743,81-0.46-0,402. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займов, %126,3748,1856,61-78,19-69,763.Коэффициент задолженности другим организациям238,80229,58220,03-9,22-18,764.Коэффициент задолженности фискальной системе, %17,3742,280,5024,91-16,875. Коэффициент заутреннего долга, %35,2949,9693,4714.6858,196. Степень платежеспособности по текущим обязательствам, %420,29374,13380,63-46,16-39,667. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами,

%113,44131,90108,0018.46-5,448.Собственный капитал в обороте, тыс. руб.413,001273,00484,00860,0071,003.Коэффициент обеспеченности собственными средствами, %1 1,8524,187,4112,34-4,4410. Коэффициент автономии, %61.4159,8347.92-1,58-13,50

Таблица 7. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ЗАО фирма «Елецкие кружева» за 2003 - 2005 гг.

Более детальный анализ финансового состояния, проведенный нами на примере ЗАО фирма «Елецкие кружева» (табл. 5-6) свидетельствует, что в активах предприятия наибольший удельный вес занимает их труднореализуемая часть. С точки зрения ликвидности это негативный момент, так как здания, машины и оборудование, и другие внеоборотные активы трудно превратить в деньги, для этого потребуется значительное время.

Таблица 8. Показатели ликвидности баланса ЗАО фирма «Елецкие кружева» за2004 - 2006 гг.

| Показатели | На 1.01.2004 | На 01.01.2005 | На 01.01.2006 | Отклонение от 01.01.2004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01.01. 2005 | 01.01. 2006 |
| Актив-всего | 7964 | 9936 | 11618 | 1972 | 3654 |
| А 1. Наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) | 2 | 137 | 166 | 135 | 164 |
| А 2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность и прочие активы) | 329 | 407 | 473 | 78 | 144 |
| А 3.Медленно реализуемые акти-вы(запасы, долгосрочная дебиторская задолженность, НДС по приобретенным ценностям) | 3155 | 4720 | 5896 | 1565 | 2741 |
| А 4. Труднореализуемые акти-вы(сумма внеоборотных активов) | 4478 | 4672 | 5083 | 194 | 605 |
| пассив-всего | 7964 | 9936 | 11618 | 1972 | 3654 |
| П 1. Наиболее срочные обязательст-ва(кредиторская задолженность, ссуды, непогашенные в срок, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства) | 2149 | 3477 | 5119 | 1328 | 2970 |
| П 2. Краткосрочные пасси-вы(краткосрочные кредиты и займы) | 924 | 514 | 900 | -410 | -24 |
| П 3 Долгосрочные пасси-вы(долгосрочные кредиты и займы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П 4.Постоянные пассивы(капитал и резервы, доходы будущих периодов, фонды потребления, резервы предстоящих расходов и платежей) | 4891 | 5945 | 5599 | 1054 |  |

Наиболее ликвидные активы составляют самую незначительную часть активов в ЗАО фирма «Елецкие кружева».

В составе пассива баланса ЗАО фирма «Елецкие кружева» преобладают в течение последних трех лет постоянные пассивы и наиболее срочные обязательства, которые в 2005 г. составили 5999 тыс. руб. соответственно. Для предприятия это неблагоприятная ситуация. Кроме того, удельный вес наиболее срочных обязательств также достаточно высок, что является отрицательной тенденцией, т.к. эти обязательства должны покрываться наиболее

ликвидными активами, а как показал анализ актива баланса, наиболее ликвидные активы занимают наименьший удельный вес.

Проанализировав ликвидность предприятия можно сделать вывод о том, что его нельзя признать абсолютно ликвидным, так как многие из соотношений групп активов и пассивов не отвечает условиям абсолютной ликвидности баланса.

Для того чтобы баланс был абсолютно ликвидным, ЗАО фирма Елецкие кружева» необходимо увеличить наиболее ликвидные активы, снизить постоянные пассивы и снизить кредиторскую задолженность. Как видно из таблицы, платежеспособность предприятия ЗАО фирма Елецкие кружева» имеет тенденцию к снижению. Этот фактор негативно отражается на расчетах предприятия как с поставщиками, так и с бюджетом.

Степень платежеспособности характеризует общую ситуацию с платежеспособностью организации. Этот коэффициент за период с 2003 (4,2 руб.) по 2005 год (3,81 руб.) уменьшается, что говорит об увеличении объемов заемных средств и увеличения сроков возможного погашения задолженности организации перед кредиторами. Степень платежеспособности общая определяется по коэффициентам задолженности до кредитам и займам, другим организациям, фискальной системе и внутреннему долгу.

Коэффициент задолженности по кредитам банков снизился на 69,7% за два года, что говорит о небольшой финансовой стабилизации предприятия, однако задолженность по кредитам и займам все же сильно высока для нормального развития предприятия.

Коэффициент задолженности другим предприятиям также снизился в 2005 году на 18,7%, что оказало влияние на небольшой рост общей платежеспособности предприятия.

Коэффициент задолженности фискальной системе с 2003 года снизился на 16,8%) в 2005 году. Так как произошла реструктуризация кредиторской задолженности перед бюджетом, что позволило предприятию частями оплачивать образовавшийся долг перед бюджетом.

Коэффициент внутреннего долга характеризует период, за который предприятие сможет погасить задолженность по оплате труда перед персоналом.

Этот коэффициент в 2005 году вырос в 2,5 раза. Значит, у анализируемого предприятия значительно выросла задолженность перед персоналом, так как предприятие значительную часть средств направило на погашение задолженности перед государством.

Коэффициент покрытия текущих обязательств предприятия оборотными активами показывает, какую долю кредиторской задолженности можно покрыть оборотными средствами. С 2003 года этот коэффициент уменьшился на 5,4 пункта, что свидетельствует о снижении уровня ликвидности активов ЗАО фирма «Елецкие кружева».

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует соотношение собственных и заемных средств и определяет степень обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами. Видно, что в 2003 году предприятие было недостаточно обеспечено собственными средствами. В 2004 году произошло значительное увеличение доли собственных средств, но в 2005 году уровень обеспеченности собственными средствами снова резко снизился, что связано с увеличением доли долгосрочных пассивов.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю активов предприятия, которые покрываются за счет собственного капитала. Из таблицы видно, что 61,41% активов в 2003 году покрывались собственными средствами, а к 2005 году этот показатель снизился до еще более опасного уровня 47,9%.

Таким образом, ЗАО фирма «Елецкие кружева» в 2003 - 2005 гг. нельзя признать полностью платежеспособным, т.к. динамика большинства представленных коэффициентов носит отрицательный характер. Однако имеются тенденции и к улучшению хозяйственной деятельности предприятия, что свидетельствует о стабилизации будущего фирмы.

Показатели2004г.2005г.2006г.Отклонение от 2004г.

2005г.2006г.1. Степень платёжеспособности общая, руб.5,805,284,76-0,52-1,042. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам3,172,772,00-0,40-1,173. Коэффициент задолженности другим организациям2,152,212,440,060,294. Коэффициент задолженности фискальной системе0,240,120,21-0,11-0,025. Коэффициент внутреннего долга0,250,180,11-0,07-0,146. Степень платёжеспособности по текущим обязательствам4,133,874,12-0,25-0,017. Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами1,361,281,17-0,08-0,198. Собственный капитал в обороте, тыс. руб.-4300-107912500-649168009. Коэффициент обеспеченности собственными средствами-0,03-0,070,01-0.030,0410. Коэффициент автономии0,430,420,45-0,010,02

Таблица 9. Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости на предприятии ОАО «Елецгидроагрегат» в 2004-2006 гг.

ПоказателиНа 2004г.На 2005г.На 2006г.Абсолютное отклонение от 01.01.2004г.

2005г.2006г.Коэффициент абсолютной ликвидности0,00170,00780,00090.0061-0,0009Коэффициент быстрой ликвидности0,20740,41090,27700,20350,0696Коэффициент текущей ликвидности1,30501,36321,27960,0582-0,0253

Таблица 10. Финансовые коэффициенты ликвидности предприятия ОАО «Елецгидроагрегат» за 2004-2006 гг.

Показатели2003 г.2004 г.Отклонение от базисного периода1 .Степень платежеспособности общая, руб.3,422,03-1,392.Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, %1.190,57-0,623.Коэффициент задолженности другими организациями0.110,090,024.Коэффициент задолженности фискальной системе. %0,160,190,035.Коэффициент внутреннего долга. %0,410,27-0.146.Степень платежеспособности по текущим обязательствам, %3,422,03-1,397.Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами, %0.750.72-0,038.Собственный капитал в обороте, тыс. руб.-16595-1418924069. Коэффициент обеспеченности собственными средствами. %2,621.93-0,6910.Коэффициент автономии0.340,400,06

Таблица 11. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО

«ДСУ-3» за 2003-2004 гг.

Показатели2004 г.2005 г.2006 г.Отклонение от 2004 г.

2005 г.2006 г.1 .Степень платежеспособности общая, руб.5,24,14-1,1-1,22.Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам3,43,22,8-0,2-0.63.Коэффициент задолженности другим организациям1,810,81,1-1-0.74.Коэффициент задолженности фискальной системе0,080,060,07-0,02-0,015.Коэффициент внутреннего долга0,10,060,08-0,04-0,926.Степень платежеспособности по текущим обязательствам5,23,23,6-2-1,67.Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами0,60,80,6+0,208.Собственный капитал в обороте, тыс. руб.-35511-41945-44979-6434-94689.Коэффициент обеспеченности собственными средствами-0,6-0,6-0,70-0.110.Коэффициент автономии0,040,080,08+0,04+0,04

Таблица 12. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ЗАО

«Кожа-М» за 2004 - 2006 гг.

№ п/пПоказательНа 1.01.2005г.На 1.01.2006г.На 1.01.2007г.1.Коэффициент абсолютной ликвидности0,0020,00050,0022.Коэффициент срочной ликвидности0,10,30,33.Коэффициент текущей ликвидности0,60,90,8

Таблица 13. Показатели ликвидности ЗАО «Кожа - М» за 2004-2006гг.

Показатели2003 г.2004 г.2005 г.Отклонение от 2003г.

2004г.2005г.1. Степень платежеспособности общая8,57,439,57-1,071,072. Коэффициент задолженности по кредитам и займам5,554,824,3-1,27-1,253. Коэффициент задолженности другим организациям2,211,823,24-0,391,034. Коэффициент задолженности фискальной системе0,580,60,850,020,275. Коэффициент внутреннего долга0,160,120,17-0,040,016. Степень платежеспособности по текущим обязательствам8,57,439,57-1,071,077 Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами0,560,540,42-0,02-0,148. Собственный капитал в обороте, тыс. руб.-92344-114302-175846-21958-83502

Таблица 14. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО «Елецкий ППК» за 2003 - 2005 гг.

Год200320042005

на начало годана конец годана начало годана конец годана начало годана конец годаОбщий     показатель ликвидности баланса0,30,280,280,280,280,2

Таблица 15. Динамика общего показателя ликвидности баланса ОАО «Елецкий ППК» за 2003-2005 гг.

2003г.2004г.2005г.Изменение за периодПоказателина начало годана конец годана начало годана конец годана начало годана конец года2003г.2004 г.2005г.Коэффициент абсолютной ликвидности0,0050,0190,0190,0260,0260,0120,0140,006-0,013Коэффициент ликвидности0,0450,0510,0510,0760,0760,0510,0060,025-0,025Коэффициент покрытия0,6020,5620,5620,5360,5360,422-0,04-0,026-0,1 14

Таблица 16. Относительные показатели ликвидности и платёжеспособности ОАО «Елецкий ППК»

Представленные показатели свидетельствуют, что предприятия-учредители не располагают собственными средствами финансирования, реконструкции и строительства парка «Петровский». Основными предпосылками реализации проекта является создание льготного режима для привлечения сторонних инвесторов. В соответствии с областным законом № 316-03 от 18 августа 2006 г. «Об особых экономических зонах регионального уровня» участники ОЭЗ на 5 лет освобождаются: от уплаты налога на имущество; уплаты транспортного налога; ставка налога на прибыль в течение 5-ти лет снижается на 4 процентных пункта; максимальный размер арендной платы за земельные участки составляет не более 2 % их кадастровой стоимости; осуществляется субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным участниками особых экономических зон для реализации инвестиционных проектов. Данная система мер обеспечит привлечение эффективных инвесторов, как из региона, так и из-за его пределов. В качестве меры активизирующий этот процесс можно предложить проведение рекламных акций по телевидению и в печати.

6. СТРУКТУРА РИСКОВ И МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

Главными факторами, порождающими основные риски реализации проекта и создающими реальную угрозу самому существованию компании, являются:

- переход от государственного финансирования к совместному финансированию объекта с коммерческими структурами (изменение статуса и организации проведения работ);

- высокие темпы намеченного роста услуг (постановка принципиально нового вида бизнеса);

- наличие на рынке других в настоящее время более сильных конкурирующих организаций требует неординарных усилий для завоевания рыночной ниши за полгода - год.

- Экологические риски

Экологические риски связаны с выбросами близлежащих предприятий (ОАО «Гидропривод», ОАО «Энергия», ОАО «Прожекторные угли»), ухудшающих экологическую обстановку.

Меры по снижению рисков: - повышение требований к экологической очистке твердых и жидких отходов, а также воздушным выбросам.

- Юридические риски

Юридические риски обусловлены несовершенством законодательства, нечетко оформленными документами, неясностью судебных мер, возможными противоречиями в стратегии и тактике реализации проекта между учредителями.

Меры по снижению рисков:

- четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах;

- привлечение для составления и оформления документов специалистов, имеющих практический опыт работы в этой области;

- выделение необходимых финансовых средств для оплаты высококлассных юристов и переводчиков.

6.3. Маркетинговые риски

Маркетинговые риски связаны с возможными задержками выхода на рынок, неправильным (без учета потребностей рынка) выбором услуг, ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике. Возможен первоначально высокий уровень затрат на маркетинговое продвижение продукции.

Меры по снижению рисков:

- создание сильной маркетинговой службы;

- разработка маркетинговой стратегии;

- разработка и реализация продуктовой (ассортиментной) политики и подчинение ей деятельности всех подразделений;

- управление по результатам;

- разработка и реализация программы маркетинговых мероприятий;

- проведение полного комплекса маркетинговых исследований.

6.4. Финансовые риски

Финансовые риски могут проявляться в недопоступлении средств от учредителей в связи с ухудшением их финансового положения. Финансовые риски связаны в первую очередь с обеспечением доходов, зависящих от рекламы, а также с привлечением инвестиций.

Меры по снижению рисков:

- неотложное проведение исследований требований потребителей услуг;

- разнообразие предлагаемых схем финансирования проекта;

- разработка инвестиционно-финансовой стратегии, целью которой является попадание в зону прибыльного функционирования;

- проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных ресурсов.

Следовательно, главные угрозы реализации проекта связаны с финансовыми и маркетинговыми рисками и требуют неотложных мер. Ближайшие шаги разработчиков и собственников проекта:

- проведение углубленной проблемной диагностики проекта;

- проведение комплекса мер по поиску инвестиционных и кредитных ресурсов;

- организация коллективной работы руководства верхнего и среднего уровня с консультантами по выработке стратегии и конкретной программы мероприятий, в первую очередь, связанных с маркетингом, рекламой, диверсификацией и обеспечивающих:

- формирование имиджа ООО;

- высокую экономическую эффективность проекта;

- минимизацию риска;

- поиск стратегических зарубежных партнеров, имеющих опыт в создании подобных проектов и способных оказать техническую и инвестиционную поддержку.

Зав. кафедрой экономики и экономического анализа ЕГУ им. И.А. Бунина, доктор экономических наук, профессор

Н.Г. Нечаев